# 开发计划书

# 编号:WEB-STUDY-181

作者: 张少龙

日期:

变更记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **变更说明** | **作者** |
| 2019.10.26 | 1.0 | 用h5及css完成登录页和注册页 | 张少龙 |
| 2019.10.29 | 1.1 | 将登录页使用js完成了验证码和登录验证  将注册页使用js完成了验证码和注册验证及正则验证 | 张少龙  朱娅楠 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

产品计划

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **预估工作日** | **开始时间** | **结束时间** | **状态** |
| 1.0 | 学生信息管理系统1.0  (仅登录页和注册页) | 1日 | 2019.10.26 | 2019.10.26 | 仅css样式和h5内容 |
| 1.1 | 学生信息管理系统1.1  (仅登录页和注册页) | 2日 | 2019.10.28 | 2019.10.29 | 加入js代码 |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |